Projet Big Data & Deep Learning

Prédiction de la progression de la maladie d'Alzheimer

Approche multimodale et longitudinale sur les cohortes ADNI et OASIS

Document de cadrage — Phase 0

Comprendre le projet · Plan de réalisation · Recherche · Données · Technologies

Nourchene Dridi

Classe ING5-SDIAF-C

Septembre 2026

# Sommaire

# 1. Comprendre le projet

Objectif du cahier des charges : exploiter conjointement l'IRM, le PET, les données cognitives, cliniques et les biomarqueurs afin de prédire la progression d'un patient vers la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, combiner plusieurs sources d'information médicale pour anticiper l'évolution de la maladie.

## 1.1 Le problème médical, en mots simples

La maladie d'Alzheimer ne survient pas brutalement : elle suit un continuum. On distingue trois grands états :

- CN (Cognitively Normal) — la cognition est normale.

- MCI (Mild Cognitive Impairment) — trouble cognitif léger. C'est l'étape charnière : certains patients restent stables, d'autres évoluent vers Alzheimer.

- AD (Alzheimer's Disease) — démence de type Alzheimer.

Tout l'enjeu clinique est de repérer, parmi les patients MCI, ceux qui vont progresser vers Alzheimer — car c'est là que la prédiction a le plus de valeur.

## 1.2 Ce que « prédire la progression » veut dire (la cible)

C'est le point le plus important à fixer, car il détermine tout le reste. Il y a deux façons de poser le problème :

- Diagnostic à un instant : « ce patient est-il CN, MCI ou AD aujourd'hui ? » — c'est une vision statique.

- Prédiction de conversion : « ce patient MCI va-t-il devenir Alzheimer dans les prochains mois ? » — c'est la vraie progression, une vision dans le temps.

Notre choix :  on vise la prédiction de conversion (sens n°2), car la question de recherche RQ2 porte explicitement sur le suivi dans le temps. La cible sera donc : « le patient progresse-t-il vers Alzheimer ? ». L'horizon exact (par ex. 24 ou 36 mois) sera fixé une fois les données en main.

## 1.3 Les cinq modalités de données

Chaque modalité observe une facette différente de la maladie. L'idée du projet est que les combiner donne une image plus complète.

| Modalité | Ce que c'est | Ce que ça révèle sur Alzheimer |
| --- | --- | --- |
| IRM | Image de la structure du cerveau | Atrophie (rétrécissement) de régions comme l'hippocampe |
| PET | Image du fonctionnement et des dépôts | Accumulation de protéines (amyloïde, tau), baisse du métabolisme |
| Cognitif | Tests neuropsychologiques (MMSE, CDR…) | Niveau de mémoire et de fonctions mentales |
| Clinique | Âge, sexe, éducation, gène APOE… | Facteurs de risque du patient |
| Biomarqueurs | Analyses du liquide céphalo-rachidien | Signature biologique de la maladie |

# 2. Les questions de recherche

Le cahier des charges fixe trois questions de recherche (RQ). Elles sont le cœur scientifique du projet : chaque question correspond à une expérience de comparaison précise.

## 2.1 Les trois questions et comment y répondre

| Question | Ce qu'on compare | Conclusion si… |
| --- | --- | --- |
| RQ1 — Le multimodal est-il meilleur que l'unimodal ? | Un modèle avec une seule modalité (ex. IRM seule) contre un modèle qui fusionne toutes les modalités. | Le multimodal gagne → RQ1 confirmée. |
| RQ2 — Le longitudinal est-il meilleur que le statique ? | Un modèle sur une seule visite contre un modèle sur plusieurs visites (l'évolution dans le temps). | Le longitudinal gagne → RQ2 confirmée. |
| RQ3 — Le modèle résiste-t-il aux données manquantes ? | Le meilleur modèle, testé normalement, contre le même modèle quand on cache volontairement une modalité ou une visite. | Les performances tiennent → RQ3 confirmée. |

Le principe à retenir :  on construira toujours une version « simple » (une baseline) pour servir de point de comparaison. Sans comparaison, on ne peut rien prouver. Toute la logique du projet consiste à comparer un modèle « riche » à un modèle « simple » pour mesurer le gain.

# 3. La recherche : les références académiques

Les cinq articles du cahier des charges ont été reliés à nos questions et à notre architecture :

| Référence | Ce qu'elle apporte | Sert à |
| --- | --- | --- |
| Wang et al. (2024), J. Transl. Med. | Sur ADNI, montre que la fusion multimodale apporte un gain réel de prédiction. | RQ1 (justifie le multimodal) |
| Xu et al. (2022), Medical Image Analysis | Traite les visites de longueur variable et les modalités manquantes. | RQ2 et RQ3 (référence méthodologique centrale) |
| Rahim et al. (2022), Information Fusion | Combine un réseau qui lit les images (CNN) et un réseau qui lit les séquences temporelles (RNN). | Architecture (point de départ) |
| Belhaj Ali et al. (2025), Diagnostics | Teste un modèle sur plusieurs cohortes (ADNI, OASIS-3, AIBL). | Généralisation inter-cohortes |
| Dritsas et al. (2025), IEEE Access | Montre le passage à l'échelle d'Apache Spark pour de gros volumes. | Partie Big Data (justifie Spark) |

# 4. Les données : sources et accès

## 4.1 Les trois sources, du plus rapide au plus riche

| Source | Contenu | Accès | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| OASIS (sur Kaggle) | 150 sujets suivis dans le temps, en tableau de caractéristiques (âge, éducation, MMSE, CDR, volumes cérébraux…), dont 14 « convertis ». | Immédiat, gratuit, sans attente. | Prototyper le pipeline et démarrer RQ2 dès maintenant. |
| OASIS-3 | 1098 participants : IRM, PET, tests cognitifs, données cliniques + sorties post-traitées. | Formulaire d'accès (assez simple). | Deuxième cohorte, riche et multimodale. |
| ADNI | La référence du domaine : IRM + PET + cognitif + biomarqueurs + génétique. | Demande via LONI IDA, examen ~2 semaines. | Source principale pour répondre pleinement aux 3 RQ. |

## 4.2 Notre stratégie de données en deux temps

Cette stratégie colle exactement au cahier, qui suggère de démarrer avec OASIS sans attendre la validation d'ADNI.

- Maintenant → OASIS sur Kaggle : on monte tout le pipeline, on teste le code, on fait une première version de RQ2. On apprend sans rien attendre.

- Dans ~2 semaines → ADNI (+ OASIS-3) : le vrai jeu multimodal riche pour répondre pleinement à RQ1, RQ2 et RQ3, et tester la généralisation d'une cohorte à l'autre.

Note honnête :  OASIS-Kaggle ne contient pas le PET ni les biomarqueurs. Il sert à prototyper et à traiter RQ2. Le multimodal complet (RQ1) viendra avec ADNI et OASIS-3. C'est voulu et logique.

## 4.3 Liens d'accès aux données

- OASIS — dataset prêt sur Kaggle : https://www.kaggle.com/datasets/jboysen/mri-and-alzheimers

- OASIS — site officiel : https://www.oasis-brains.org/

- OASIS — demande d'accès (OASIS-3) : https://sites.wustl.edu/oasisbrains/request-access/

- ADNI — page données et accès : https://adni.loni.usc.edu/data-samples/adni-data/

- ADNI — formulaire de demande (LONI IDA) : https://ida.loni.usc.edu/collaboration/access/appLicense.jsp

Conseil pratique :  la demande ADNI exige une affiliation à une institution scientifique ou éducative. En tant qu'étudiante, fais cette demande avec ton encadrant : cela sert de référent institutionnel et accélère l'acceptation.

# 5. Les technologies (stack technique)

Choix du langage : Python. Tu travailles habituellement en R, mais pour ce projet Python s'impose : c'est le standard absolu du deep learning et du big data, avec l'écosystème le plus riche (Spark, PyTorch, scikit-learn…) et une immense communauté. Ne t'inquiète pas : on avancera pas à pas, et beaucoup de logiques (data frames, modèles) ressemblent à ce que tu connais déjà en R.

| Besoin | Technologie | Pourquoi ce choix |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python | Standard en data science et deep learning ; écosystème complet. |
| Manipulation de données | pandas | Manipuler facilement les tableaux (comme les data frames en R). |
| Big Data / passage à l'échelle | Apache Spark (PySpark) | Exigé par le cahier des charges ; traite de gros volumes en parallèle. |
| Modèles simples (baselines) | scikit-learn | Régression logistique, forêts aléatoires : nos points de comparaison. |
| Deep Learning | PyTorch | Pour les réseaux CNN (images) et RNN/LSTM (séquences temporelles). |
| Visualisation | matplotlib / seaborn | Graphiques d'exploration et de résultats. |
| Explicabilité | SHAP (tableaux), Grad-CAM (images) | Comprendre pourquoi le modèle décide (demandé par la littérature). |
| Imagerie médicale (bonus) | nibabel, MONAI | Lire les images cérébrales et faire du DL médical, pour la démo image. |
| Environnement de calcul | Kaggle Notebooks (+ Colab) | GPU gratuit et fiable pour entraîner les modèles. |
| Gestion de version | Git / GitHub | Sauvegarder et organiser le code proprement. |

Rappel matériel :  tout ce qui est lourd (entraînement, pipeline Spark) tourne sur Kaggle. Ton PC sert de « poste de pilotage » : écrire le code, lire, tester sur de petits échantillons, gérer Git.

# 6. Le plan complet, étape par étape

Le projet se déroule en 7 phases. Chaque phase a des étapes concrètes et un livrable clair. On les fera une par une, ensemble.

## Phase 0 — Cadrage (en cours)

Comprendre le problème, fixer les questions, choisir les technologies, lancer l'accès aux données.

- Comprendre le problème médical et le vocabulaire.

- Définir la cible à prédire et les 3 questions de recherche.

- Étudier les références et choisir la stack technique.

- Lancer les demandes d'accès aux données.

Livrable : Ce document de cadrage (deviendra l'introduction + méthodologie du rapport).

## Phase 1 — Données : accès et compréhension

Récupérer les données et bien les comprendre avant tout modèle.

- Récupérer le dataset OASIS sur Kaggle.

- Explorer les données (analyse exploratoire) : nombre de sujets, de visites, distribution des classes.

- Définir précisément la cible et l'horizon de prédiction.

- Repérer le déséquilibre des classes (peu de « convertis ») et les données manquantes.

Livrable : Un notebook d'exploration + une cible clairement définie.

## Phase 2 — Prétraitement et pipeline Big Data (Spark)

Nettoyer et préparer les données, et construire le pipeline scalable demandé par le cahier.

- Nettoyer les données (valeurs manquantes, types, doublons).

- Encoder les variables (sexe, catégories) et normaliser les valeurs.

- Construire la structure longitudinale : une séquence de visites par patient.

- Mettre en place le pipeline avec Apache Spark (PySpark) pour traiter à l'échelle.

Livrable : Un pipeline Spark reproductible + un jeu de données propre.

## Phase 3 — Modélisation

Construire les modèles dans l'ordre dicté par les questions de recherche.

- Baselines : un modèle unimodal et un modèle sur visite unique (scikit-learn).

- Modèle multimodal : fusion des différentes modalités (pour RQ1).

- Modèle longitudinal : réseau qui lit les séquences de visites, type LSTM (pour RQ2).

- Gestion des données manquantes : masquage / imputation (pour RQ3).

Livrable : Les différents modèles entraînés et comparables entre eux.

## Phase 4 — Entraînement à l'échelle

Entraîner et optimiser sur GPU Kaggle.

- Entraîner les modèles sur le GPU de Kaggle.

- Validation croisée pour des résultats fiables.

- Gérer le déséquilibre des classes (pondération, ré-échantillonnage).

- Suivre et comparer les expériences de façon organisée.

Livrable : Des modèles optimisés avec des performances mesurées.

## Phase 5 — Évaluation et réponses aux questions de recherche

Mesurer, comparer, conclure — c'est ici qu'on répond formellement aux 3 RQ.

- Calculer les métriques (AUC, exactitude, F1, sensibilité, spécificité).

- Comparer pour RQ1 (multi vs uni), RQ2 (longitudinal vs statique), RQ3 (robustesse aux trous).

- Tester la généralisation externe (entraîné sur ADNI, testé sur OASIS-3).

- Expliquer les décisions du modèle (SHAP, Grad-CAM).

Livrable : Des tableaux de résultats qui répondent clairement aux 3 questions.

## Phase 6 — Rédaction et livrables finaux

Formaliser le travail pour la remise.

- Rédiger le rapport (introduction, méthodologie, résultats, discussion).

- Nettoyer et documenter le code, le publier sur GitHub.

- Préparer la présentation (slides).

Livrable : Rapport final + code propre + présentation.

# 7. Actions immédiates (cette semaine)

- Lancer la demande d'accès ADNI (idéalement avec ton encadrant), pour ne pas bloquer la suite du projet.

- Créer un compte Kaggle et récupérer le dataset OASIS longitudinal, pour qu'on démarre concrètement.

- (Optionnel) Remplir le formulaire OASIS-3 pour disposer d'une deuxième cohorte multimodale.

# 8. Documentation et liens utiles

### Données

- Kaggle — OASIS (démarrage immédiat) : https://www.kaggle.com/datasets/jboysen/mri-and-alzheimers

- OASIS — site officiel : https://www.oasis-brains.org/

- OASIS — demande d'accès : https://sites.wustl.edu/oasisbrains/request-access/

- ADNI — données et accès : https://adni.loni.usc.edu/data-samples/adni-data/

- ADNI — formulaire LONI IDA : https://ida.loni.usc.edu/collaboration/access/appLicense.jsp

### Technologies (documentation officielle)

- Python : https://www.python.org/

- pandas : https://pandas.pydata.org/docs/

- Apache Spark / PySpark : https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/

- scikit-learn : https://scikit-learn.org/stable/

- PyTorch : https://pytorch.org/docs/stable/index.html

- SHAP (explicabilité) : https://shap.readthedocs.io/

- MONAI (imagerie médicale) : https://monai.io/

- Git : https://git-scm.com/doc

Fin du document de cadrage — Phase 0. Prochaine étape : Phase 1 (exploration des données).