Projet Big Data & Deep Learning

Organisation du binôme & répartition des tâches

Prédiction de la progression de la maladie d'Alzheimer

Plan · Rôles · Technologies · Techniques · Merge Git · Liens

Nourchene Dridi

Classe ING5-SDIAF-C · Septembre 2026

# Sommaire

# 1. Comment on s'organise à deux

L'objectif d'un binôme efficace : travailler en parallèle sans se bloquer, puis se retrouver à des points précis. Le projet a deux « mondes » naturels, et on en confie un à chacun.

- Le monde des données — acquisition, nettoyage, pipeline Big Data (Spark).

- Le monde des modèles — deep learning, entraînement, évaluation.

## Le « contrat de données » : la clé pour ne pas s'attendre

Avant tout, on se met d'accord sur le format des données que le Membre A produit et que le Membre B utilise. Par exemple : « chaque patient = une séquence de visites, chaque visite = un vecteur de N caractéristiques, sauvegardé en fichier Parquet ».

Pourquoi c'est essentiel :  grâce à ce contrat, le Membre B peut commencer à coder ses modèles avec le petit dataset OASIS Kaggle (déjà propre) pendant que le Membre A construit le vrai pipeline Spark. Personne n'attend personne.

# 2. Les deux rôles en un coup d'œil

|  | Membre A — Données & Pipeline | Membre B — Modélisation & Deep Learning |
| --- | --- | --- |
| Mission | Fournir des données propres, prêtes à l'emploi | Transformer ces données en modèles et en résultats |
| Phases principales | Phases 1 et 2 | Phases 3, 4 et 5 |
| Technologies clés | pandas, Apache Spark (PySpark), nibabel | scikit-learn, PyTorch, SHAP |
| Livrables | Jeux de données au format du contrat | Modèles entraînés + tableaux de résultats |

Bon à savoir : les deux charges sont équilibrées et aussi intéressantes l'une que l'autre. Chacun devient expert de son monde, mais grâce à la relecture croisée (voir §7), les deux doivent pouvoir parler de tout le projet à la soutenance.

# 3. Tâches détaillées — Membre A (Données & Pipeline)

| Étape | Ce que tu fais (détaillé) | Outils / Où | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Démarrage | - Créer le dépôt GitHub et sa structure de dossiers - Créer un compte Kaggle - Co-définir la cible et le contrat de données | GitHub, Kaggle | Dépôt prêt + contrat validé |
| 2. Exploration & nettoyage | - Télécharger OASIS depuis Kaggle - Analyse exploratoire : nb de patients, de visites, répartition des classes, valeurs manquantes - Nettoyer : types, doublons, valeurs manquantes - Encoder les variables (sexe…) et normaliser | Python, pandas / PC local + Kaggle | Notebook d'exploration + OASIS nettoyé |
| 3. Pipeline Spark + longitudinal | - Réécrire le nettoyage en PySpark (pipeline scalable) - Construire la structure longitudinale : une séquence de visites par patient - Exporter au format du contrat (Parquet) | Apache Spark (PySpark) / Kaggle | Pipeline Spark + données au format contrat |
| 4. Données à trous + ADNI/OASIS-3 | - Générer les versions « données manquantes » (retirer une modalité ou une visite) pour RQ3 - Intégrer ADNI et OASIS-3 dès l'accès validé - Harmoniser les caractéristiques entre cohortes | PySpark, pandas | Jeux « complet » et « à trous » + cohortes harmonisées |
| 5. Finalisation données | - Finaliser et vérifier les jeux ADNI / OASIS-3 - Documenter le dictionnaire de données | PySpark, pandas | Données finales documentées |

# 4. Tâches détaillées — Membre B (Modélisation & Deep Learning)

| Étape | Ce que tu fais (détaillé) | Outils / Où | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Démarrage | - Co-participer au setup, à la cible et au contrat de données - Préparer l'environnement Kaggle Notebook avec GPU - Choisir les métriques d'évaluation | Kaggle (GPU) | Environnement prêt + métriques choisies |
| 2. Baselines | - Modèle de base unimodal (une seule modalité) - Modèle de base statique (une seule visite) - Utiliser scikit-learn : régression logistique, forêt aléatoire - Ce sont les points de comparaison | scikit-learn / Kaggle | Modèles baselines + premières performances |
| 3. Multimodal → RQ1 | - Construire le modèle de fusion multimodale (combiner les modalités) - Comparer multimodal vs unimodal | PyTorch / Kaggle GPU | Modèle multimodal + réponse à RQ1 |
| 4. Longitudinal → RQ2 | - Construire le modèle séquentiel (LSTM/GRU) qui lit plusieurs visites - Comparer longitudinal vs statique | PyTorch / Kaggle GPU | Modèle longitudinal + réponse à RQ2 |
| 5. Robustesse → RQ3 + explicabilité | - Tester le meilleur modèle sur les données à trous - Appliquer les techniques : masquage, imputation - Expliquer les décisions : SHAP (tableaux), Grad-CAM (images) | PyTorch, SHAP / Kaggle | Réponse à RQ3 + analyses d'explicabilité |

# 5. Tâches faites par les deux (ensemble)

Certaines tâches sont trop structurantes ou trop transverses pour être confiées à une seule personne. On les fait à deux.

| Étape | Tâche commune | Pourquoi ensemble |
| --- | --- | --- |
| 1. Fondations | Définir la cible, écrire le contrat de données, créer le dépôt | Cela engage tout le reste du projet |
| 6. Expériences finales | Lancer tous les entraînements, vérifier, remplir les tableaux de résultats ; faire la généralisation externe (entraîner sur ADNI, tester sur OASIS-3) | Touche à la fois aux données et aux modèles |
| 7. Rédaction | Rédiger l'introduction, la discussion et la conclusion ; préparer les slides ; relire le code de l'autre | Vision commune indispensable pour la soutenance |

# 6. Le plan parallèle et les points de merge

Le mot « merge » a deux sens ici : (1) se synchroniser sur le projet, et (2) fusionner le code dans Git. Voici les synchronisations à prévoir : les deux colonnes avancent en même temps, et on fusionne aux points indiqués.

| Point de merge | Quand | Ce qu'on fusionne / vérifie |
| --- | --- | --- |
| Merge 0 | Après le démarrage | Dépôt prêt + cible définie + contrat de données validé |
| Merge 1 | Fin du prototype | A livre les données propres ; B rebranche ses modèles dessus |
| Merge 2 | Après longitudinal | Nouvelles données (longitudinal, ADNI) ↔ nouveaux modèles |
| Merge 3 | Après expériences | Tableaux de résultats répondant à RQ1, RQ2, RQ3 |
| Merge 4 | Fin | Rapport + slides assemblés |

Rythme conseillé :  un point rapide (15 min) deux fois par semaine pour vérifier que le contrat de données tient toujours et que personne n'est bloqué. C'est court, mais ça évite les mauvaises surprises.

# 7. Comment faire le merge dans Git

### a) Séparer les dossiers pour ne pas se marcher dessus

Chacun édite surtout ses propres fichiers. Structure recommandée du dépôt :

projet-alzheimer/

├── data/          → Membre A (données, contrat)

├── pipeline/      → Membre A (Spark, nettoyage)

├── models/        → Membre B (modèles, deep learning)

├── evaluation/    → Membre B (métriques, résultats)

├── notebooks/     → un sous-dossier par personne

├── report/        → les deux

├── .gitignore     → ignore les gros fichiers de données

└── README.md      → commun

### b) Le workflow (branches + pull requests)

- Chacun travaille sur sa propre branche (ex. « branche-donnees », « branche-modeles »), jamais directement sur main.

- Faire des commits fréquents avec des messages clairs (« ajout nettoyage OASIS », pas « update »).

- Quand une partie est prête, ouvrir une pull request vers main.

- L'autre relit la pull request, puis on fusionne. Cette relecture croisée fait que chacun connaît tout le projet.

### c) Règle d'or : les grosses données ne vont PAS dans Git

Git est fait pour le code, pas pour les fichiers volumineux. On partage les données autrement :

- Les jeux de données se partagent via un Kaggle Dataset privé (ou Google Drive), pas dans le dépôt.

- Le fichier .gitignore empêche d'envoyer par erreur les fichiers .csv, .parquet, images, etc.

En cas de conflit Git :  pas de panique. Un conflit arrive quand les deux ont modifié la même ligne du même fichier. Git le signale, on choisit ensemble quelle version garder. La structure en dossiers séparés rend cela très rare.

# 8. Les technologies, par rôle

| Technologie | À quoi ça sert | Qui l'utilise surtout |
| --- | --- | --- |
| Python | Langage principal du projet | Les deux |
| pandas | Manipuler les tableaux de données | Membre A |
| Apache Spark (PySpark) | Pipeline Big Data, traitement à l'échelle | Membre A |
| nibabel / MONAI | Lire les images cérébrales (démo image) | Membre A |
| scikit-learn | Modèles simples (baselines) | Membre B |
| PyTorch | Deep learning : CNN, LSTM, fusion | Membre B |
| SHAP / Grad-CAM | Expliquer les décisions du modèle | Membre B |
| Kaggle Notebooks | Calcul GPU (entraînement, Spark) | Les deux |
| Git / GitHub | Versionner et fusionner le code | Les deux |

# 9. Les techniques (méthodes) utilisées

Voici les grandes méthodes qu'on va appliquer, expliquées simplement.

| Technique | À quoi elle sert |
| --- | --- |
| Nettoyage & encodage | Rendre les données exploitables (types corrects, catégories en nombres) |
| Normalisation | Mettre les valeurs à la même échelle pour aider les modèles |
| Imputation | Remplir intelligemment les valeurs manquantes |
| Structure en séquences | Représenter chaque patient comme une suite de visites (pour le longitudinal) |
| Baselines (régression logistique, forêt aléatoire) | Modèles simples servant de points de comparaison |
| Fusion multimodale | Combiner plusieurs modalités en un seul modèle (RQ1) |
| Réseaux séquentiels (LSTM/GRU) | Apprendre l'évolution dans le temps (RQ2) |
| Masquage / robustesse | Tester le modèle avec des données volontairement absentes (RQ3) |
| Gestion du déséquilibre | Compenser le faible nombre de cas « convertis » (pondération, ré-échantillonnage) |
| Validation croisée | Obtenir des résultats fiables et non dus au hasard |
| Métriques (AUC, F1, sensibilité, spécificité) | Mesurer et comparer les performances |
| Explicabilité (SHAP, Grad-CAM) | Comprendre pourquoi le modèle prédit ce qu'il prédit |

# 10. Où travailler chaque chose

| Tâche | Plateforme | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Écrire / organiser le code, Git | PC local | Rapide, sans limite de temps |
| Exploration, tests sur petits échantillons | PC local | Léger, confortable |
| Pipeline Spark sur vraies données | Kaggle Notebook | Puissance sans saturer le PC |
| Entraîner les modèles (deep learning) | Kaggle Notebook (GPU) | GPU gratuit et fiable |
| Secours si quota Kaggle épuisé | Google Colab | Dépannage ponctuel |
| Partager les jeux de données | Kaggle Dataset privé | Éviter de mettre les données dans Git |

# 11. Liens nécessaires

### Données

- Kaggle — OASIS (démarrage immédiat) : https://www.kaggle.com/datasets/jboysen/mri-and-alzheimers

- OASIS — site officiel : https://www.oasis-brains.org/

- OASIS — demande d'accès : https://sites.wustl.edu/oasisbrains/request-access/

- ADNI — données et accès : https://adni.loni.usc.edu/data-samples/adni-data/

- ADNI — formulaire LONI IDA : https://ida.loni.usc.edu/collaboration/access/appLicense.jsp

### Outils & documentation

- GitHub : https://github.com/

- Kaggle : https://www.kaggle.com/

- pandas : https://pandas.pydata.org/docs/

- Apache Spark / PySpark : https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/

- scikit-learn : https://scikit-learn.org/stable/

- PyTorch : https://pytorch.org/docs/stable/index.html

- SHAP : https://shap.readthedocs.io/

- Git — documentation : https://git-scm.com/doc

Répartition du binôme — à ajuster ensemble selon vos préférences.